|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ УЖУРСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**31.10.2017 г с. Крутояр №2364 Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы |  |

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке муниципальных программ формирования современной городской среды» на 2018-2022годы, руководствуясь Уставом Крутоярского сельского Совета депутатов Ужурского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной сельской среды» в с. Крутояр на 2018-2022 годы, согласно Приложений.

2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном органе «Крутоярские вести».

Глава сельсовета Е.В. Можина

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы**

 **(далее – Программа)**

**с. Крутояр Крутоярского сельсовета**

(наименование населенного пункта численностью свыше 1000 человек

наименование муниципального образования)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Крутоярского сельсовета Ужурского района Красноярского края |
| УчастникиПрограммы |  |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населенияна территории Крутоярского сельсовета Ужурского района Красноярского края |
| ЗадачиПрограммы  | Обеспечение формирования единого облика муниципального образованияРазвитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистки придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройство территорииобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |
| Показатели Программы | Доля уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Крутоярского сельсоветаДоля уровня вовлеченных (заинтересованных) лиц в участии выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домовДоля уровня вовлеченных (заинтересованных) лиц в участии выполнении работ по благоустройству общественных территорийДоля проведенных мероприятий по программе «Формирование современной сельской среды»Объем средств на выполнение программы по благоустройству |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1)  | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — тыс. руб,краевой бюджет — тыс. руб,местный бюджет — тыс. руб. иные источники — тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

**2. Приоритеты**

 **политики формирования комфортной сельской среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной сельской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной сельской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

 При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства[[2]](#footnote-2). По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[3]](#footnote-3)**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1543\_в том числе по возрасту[[4]](#footnote-4):

276 чел - от 55 лет и старше;

239 чел - от 40 до 55 лет;

197 чел - от 30 до 40 лет;

187 чел - от 20 до 30 лет;

183 чел - от 18 до 20 лет;

226 чел - от 10 до 18 лет;

213 чел - от 3 до 10 лет;

22 чел - от 1 до 3 лет.

3.1.2.Стратегия социально – экономического развития: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5)

3.1.3. Генеральный план: проект от 2012 года, ведется работа по актуализации ген плана.

3.1.4. Правила землепользования: проект от 2012 года, ведется работа по актуализации правил землепользования.

3.1.5.Правила благоустройства - утверждены решением сессии Совета депутатов Крутоярского сельсовета от 28.08.2017 №20-55р.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов[[6]](#footnote-6)
 | ед. | 4 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[7]](#footnote-7) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[8]](#footnote-8) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов
 | ед | 4 |
| кв.м | 300 |
| % |  |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[9]](#footnote-9)****(общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,

из них: | ед | 2 |
| кв.м | 402 |
| площадь | ед/кв.м | 402 |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 2 |
| кв.м | 402 |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м | 402 |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м |  |
| 1. Иные показатели:

озеленение;освещение;твердое покрытие дороги т.д. |  |  |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений с 2018 года в планах администрации Крутоярского сельсовета участие в краевых конкурсах по благоустройству и озеленению муниципального образования.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 8 к проекту Программы.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 3 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 28.08.2017 № 20-55р решением Совета депутатов Крутоярского сельсовета,

согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельских поселений (п.19 ст.14) Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр .

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования *и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования* и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

Мероприятие 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[10]](#footnote-10) решением Администрации Крутоярского сельсовета 30.06.2017 года №19-51р.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи № 2, были разработаны в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[11]](#footnote-11).

Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 4 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края , приложение паспорта инвентаризации.

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлениями главы Крутоярского сельсовета образования от 12.10.2017 №2340 О внесении изменений в Постановление администрации Крутоярского сельсовета от 21.08.2017 г. № 1286 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы», от 12.10.2017 № 2341 О внесении изменений в Постановление администрации Крутоярского сельсовета от 09.10.2017 г. № 1287 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию сельской среды от 27.07.2017 года .

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению паспорта инвентаризации.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования, по мере необходимости утверждения очередности от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

**Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования**

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 6 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию сельской среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 7: ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным; годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение № 1

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр. ул. Главная, 26 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 35 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 200 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | Не благоустроенна |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительная |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Деревья, цветы, кустарники |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 10; 30 | 10 – деревьев, клумб – 30 (не больших размеров) |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр. ул. Главная, 32 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 10 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | В связи с неудачным расположением дома придомовая территория не велика, ограждена палисадником.  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | Не благоустроенна |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовл |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | кустарник |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 2 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр. ул. Главная, 34 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 20 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 50 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | Не благоустроенна |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительное |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | кустарники |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 2 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр. ул. Первомайская 1а |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 31 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 50 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | Не благоустроенна |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Да  |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | «Детский грибок, с лавочками» |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительная |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | цветы, кустарники |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 4; 6 | Кустарников – 4, клумб – 6 (не больших размеров) |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «28»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение № 2

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории  | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, 16: площадь расположена на центральной улице села |
| 1.2 | Наименование общественной территории\*  | Площадь напротив здания сельского дома культуры |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 360 |
| 1.4 | Назначение | Территория массового отдыха населения |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | *не благоустроенная* |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | Жители проживающие на территории села Крутояр 1543 (каждый житель имеет свободный доступ ) |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов для мусора | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | да |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Детская площадка (качели, карусель) |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Спортивный зал с хоккейной коробкой  |  |
|  | Количество | ед. | 2 | спортзал – 1, хоккейная коробка -1 |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Спортзал-удовлетв., х/коробка – неудовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Площадка для отдыха |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетв |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Деревья, кустарники, клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 7; 3; 5 | Деревьев-7, кустарников-3, клумб-5 |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение № 2

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории  | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, 8: площадь расположена на центральной улице села |
| 1.2 | Наименование общественной территории\*  | Площадь напротив здания центрального магазина |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 42 |
| 1.4 | Назначение | Посещаемая территория общественного пользования  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | *не благоустроенная* |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | Жители проживающие на территории села Крутояр 1543 (каждый житель имеет свободный доступ ) |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Центральный магазин РайПО – районное потребительское общество |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов для мусора | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет | да |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Игровое оборудование (качеля, турник) |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 0 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Площадка для отдыха |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовлетворительная |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетворительное |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 2 | клумбы |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»07. 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Специалист 1 категории Администрации Крутоярского сельсовета О.А. Козаченко

Главный специалист Администрации Крутоярского сельсовета И.В. Ковалева

Бухгалтер ЦКС «Крутоярская ЦКС» Н.Н. Кулешова

Директор ЦКС «Крутоярская ЦКС» А.В. Киселева

Приложение №3

муниципальной программы

«Формирование комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы на территории**

**Крутоярского сельсовета**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 28.08.2017№ 20-55р, по результатам публичных слушаний[[12]](#footnote-12)  |  | 2018 |  |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон |  | 2018 | 2022 |  | Комплексных проектов:1 этап – 2018;2- этап – 2019;3- этап - 2021-2022. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий |  | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[13]](#footnote-13) Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[14]](#footnote-14) |  | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Не менее 6 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства1 этап – 18%;2- этап - 32%3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий)  |  | 2018 | 2022 | Привлечение жителей |  |
| 1.6. Иные мероприятия  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**  |  | 2018 | 2022 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[15]](#footnote-15) |  | 2018 | 2022 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 18%;2- этап - 32%3- этап - 50%  |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий  |  | 2018 | 2022 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[16]](#footnote-16), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  | 2018 | 2022 |   | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства  |  | 2018 | 2022 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[17]](#footnote-17)1 этап – 3 %;2- этап - 20%3- этап - 30%Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 2 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[18]](#footnote-18) по графику |  | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства 1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов ,собраний ; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[19]](#footnote-19)** |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов ,собраний ; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[20]](#footnote-20) |  | 2018 | 2018 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[21]](#footnote-21) |  | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[22]](#footnote-22) |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. |  | 2018 | 2020 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[23]](#footnote-23) |  | 2018 | 2020 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CBD1F~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.662%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%204%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная, 26 | 860,0 |  | Предложений не поступало |  |  |  |  |  |
| 2… | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная, 32 | 310,0 |  | Предложений не поступало |  |  |  |  |  |
|  | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная, 34 | 450,0 |  | Предложений не поступало |  |  |  |  |  |
|  | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Первомайская 1а | 1090,0 |  | Предложений не поступало |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

 Е.В. Можина

Глава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Крутоярский сельсовет Ужурского района Красноярского края | село | Крутояр | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая 16 | Территория массового отдыха, площадь перед зданием ЦКС «Крутоярская ЦКС» | Территория массового отдыха населения |  | 360 кв.м. | 4 | 4 | 4 |  | тротуар |
| 2… | Крутоярский сельсовет Ужурского района Красноярского края | село | Крутояр | Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая 8 | Площадь напротив здания центрального магазина РайПО | Посещаемая территория общественного пользования |  | 42кв.м. | 2 | 2 | 1 |  |  |

Глава сельсовета Е.В. Можина

Приложение № 6

муниципальной программы «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Крутоярский сельсовет

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Администрация Крутоярского сельсовета Ужурского района Красноярского краяСоисполнитель: | 000 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  | 000 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  | 000 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 7**

**муниципальной программы «Формирование**

 **комфортной сельской среды»**

**на 2018-2022 годы в муниципальном образовании**

**Крутоярский сельсовет**

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной сельской среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на 00.00.0000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по целям субсидии** | **Единица измерения** | **По договору (муниципальному контракту)** | **Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц** | **Объем выполненных работ** | **Оплата выполненных работ** | **Примечание** |
| **всего** | **В том числе за отчетный период** | **всего** | **В том числе за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Источники финансирования работ по направлениям использования:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства федерального бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства краевого бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства местного бюджета** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства финансового участия заинтересованных лиц**  | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Размер экономии, в том числе:** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства федерального бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства краевого бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства местного бюджета** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства федерального бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства краевого бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства местного бюджета** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства финансового участия заинтересованных лиц**  | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Размер экономии, в том числе:** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства федерального бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства краевого бюджета** | **тыс. руб** |  | **х** |  |  |  |  |  |
| **средства местного бюджета** | **тыс. руб** |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Результат от реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе:** | **ед.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **уложено асфальтного полотна** | **кв.м.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **установлено (отремонтировано) скамеек** | **ед.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **установлено скамеек** | **ед.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **установлено урн для мусора** | **ед.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов** | **ед.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов.** | **кв.м****кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **парков (скверов, бульваров)** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **набережных** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **площадей** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **кладбищ** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **территорий возле общественных зданий** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **территорий вокруг памятников** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **мест для купания (пляжа)** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **муниципальные рынки** | **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |
| **благоустройство пустырей** | **га** |  |  |  |  |  |  |  |
| **уличное освещение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **установка памятников** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**К отчету прикладываются следующие документы:**

**- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;**

**- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.**

**Глава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Можина**

**Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 8**

**муниципальной программы «Формирование**

 **комфортной сельской среды»**

**на 2018-2022 годы в муниципальном образовании**

**Крутоярский сельсовет**

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**Муниципальному образованию Крутоярский сельсовет**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Единица измерения** | **201\_ год** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Количество дворовых территорий муниципального образования** | **шт** |  |  |  |  |
| **2** | **Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами** | **шт** |  |  |  |  |
| **3** | **Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании** | **%** |  |  |  |  |
| **4** | **Площадь дворовых территорий муниципального образования** | **кв.м.** |  |  |  |  |
| **5** | **Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами** | **кв.м.** |  |  |  |  |
| **6** | **Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании** | **%** |  |  |  |  |
| **7** | **Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования** | **тыс. чел.** |  |  |  |  |
| **8** | **Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования** | **тыс. чел.** |  |  |  |  |
| **9** | **Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании** | **%** |  |  |  |  |
| **10** | **Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)** | **шт** |  |  |  |  |
| **11** | **Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)** | **шт** |  |  |  |  |
| **12** | **Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)** | **%** |  |  |  |  |
| **13** | **Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)**  | **кв.м** |  |  |  |  |
| **14** | **Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)** | **кв.м** |  |  |  |  |
| **15** | **Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)** | **%** |  |  |  |  |

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-2)
3. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-4)
5. По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое описание основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-6)
7. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-7)
8. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-8)
9. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-10)
11. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-11)
12. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-12)
13. В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-13)
14. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-14)
15. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-15)
16. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-16)
17. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-17)
18. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-18)
19. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-19)
20. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-23)