|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Глава Крутоярского сельсовета****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Можина****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г** |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯИЙ ПО УЛУЧШЕНЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемая дата** | **Ответственный исполнитель** | **Отметка об исполнении** |
| **1** | **Составление проекта зоны санитарной охраны и составление гидрогеологического заключения об организации зон санитарной охраны на водозаборную скважину в п. Белая Роща** | **2020 год** | **Глава Крутоярского сельсовета Можина Е.В.** | **Исполнено, прилагается проект ЗСО на 95 листах** |
| **2** | **Промывка и дезинфекция водонапорных башен и разводящих сетей водоснабжения** | **Май, сентябрь 2020 года** | **Генеральный директор ООО «Сибтепло» Горохов Н.Е.** | **Исполнено, прилагаются акты о проведении промывки и дезинфекции на 20 листах:****от 06.05.2020, от 07.05.2020, от 08.05.2020,** **от 12.05.2020 (2 шт.), 14.05.2020, от 15.05.2020, от 18.05.2020, от 19.05.2020 (2 шт.), от 07.09.2020, от 08.09.2020, от 09.09.2020, от 10.09.2020 (2 шт.), от 11.09.2020, от 14.09.2020, от 15.09.2020, от 16.09.2020 (2 шт.)** |