**ПЛАН**

(мероприятия)

по администрации Крутоярского сельсовета Ужурского района

с 2023г. по 2025г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Дата исполнения | Финансирование | Примечание (проделанная работа) |
| суммы |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | | | | | |
|  | Ремонт уличного освещения в сельских поселениях муниципального образования | Закупка приборов освещения | 2023 год | 229,0 | Денежные средства выделенные на год из районного бюджета |
|  | Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников ВОВ | Ремонт памятника | 2023 год | 350,0 |  |
|  | Организация общественных работ в поселениях | Трудоустройство граждан направленных с центра занятости | 2023-2025 | 106,8 | Выделенные денежные средства из районного бюджета Мероприятие планируется в течении года, денежные средства выделены на 3 года |
|  | Постановка на кадастровый учет земельных участков |  | 2023 год | 70,0 | Выделенные денежные средства из районного бюджета Мероприятие планируется в течении года |
|  | Постановка на кадастровый учет объектов капитального строительства |  | 2023 год | 30,0 | Выделенные денежные средства из районного бюджета Мероприятие планируется в течении года |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | |
|  | Повышение качества текущего ремонта и содержания дорог (акцизы) | - грейдировка дорог;  - отсыпка дорог в сельских поселениях;  - оформление меж поселенческих дорог в собственность муниципального образования;  - постановка на кадастровый учет объектов | 2023 - 2025 | 1791,1 | Мероприятие планируется в течении года, сумма запланирована на три года |
|  | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Ремонт водопровода, замена котла на котельной № 2 | 2023 год | 1300,0 |  |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Изготовление памяток, буклетов о профилактике терроризма и экстремизма, проведение субботников, ремонт пожарного инвентаря | 2023 год | 10,0 | Местный бюджет |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Софинансирование на приобретение пожарного инвентаря | 2023 год | 13,0 | Местный бюджет |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ | | | | | |
|  | Увеличение доходной части бюджета | - Сбор и уточнение данных по земельным участкам;  - организация работы по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю;  - инвентаризация земель используемых гражданами | 2023-2025гг |  | Местный бюджет |
| КУЛЬТУРА, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | | | | | |
|  | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | - Информирование населения о проведении тех или иных мероприятий;  - транспортные расходы для участия команд поселения в районных мероприятиях; | 2023-2025гг |  | Без финансирования  Местный бюджет, частные инвестиции |
|  | Переданные полномочия по организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организации культуры в учреждениях культуры клубного типа |  | 2023 год |  | Местный бюджет |

Е.В. Можина

Глава сельсовета